PROJECT OVERVIEW STATEMENT

| Project Name | 智慧命题校验系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem/Opportunity 痛点：高校命题管理中，重复率监管依赖人工比对，试卷格式规范性缺乏统一校验机制，常出现题号错乱、分值错误等问题；现有查重工具仅支持关键词匹配，且对非格式化题目不具有标准化能力，识别效果差，也无法识别语义改写或同义替换，导致漏报/误报率高。 机会：教育信息化向智能化转型，NLP、语义检索、知识图谱等技术的成熟为构建智能化命题校验工具提供了技术基础，可显著提升命题质量与教学管理效率。 |  |  |  |
| Goal 构建一套集文档解析、语义查重、自动报告于一体的智慧命题校验系统，实现试卷的智能化、全维度校验，辅助命题教师优化试卷，为教务部门提供质量监控数据。 |  |  |  |
| Objectives 1. 实现DOCX试卷的自动结构化解析，精准识别标题、题型、题干、选项、分值等要素。 2. 内置排版规则库，自动校验题号连续性、分值汇总、字体层级等格式问题，并生成可视化修正建议。 3. 基于深度学习的语义表示模型，将试题转化为语义向量，与历年真题、题库等基准数据库进行高精度相似度计算，识别改写、同义替换等重复情形，并标注原题出处。 4. 自动生成《命题质量分析报告》，包含格式规范性检查结果、高重复度题目列表、知识点分布雷达图等。 |  |  |  |
| Success Criteria 1. 系统对常见格式错误（题号错乱、分值错误、字体不符等）的检出率达到95%以上。 2. 语义查重功能能够识别至少90%的语义改写题目，重复判定结果与教务部门人工复核一致率不低于90%。 3. 一份完整试卷从上传到生成报告的平均耗时不超过2分钟。 4. 系统输出的重复题目列表，能够辅助命题教师将试卷与3年内真题的重复率控制在30%以内。 |  |  |  |
| Assumptions, Risks, Obstacles 假设： 1.基准数据库（历年真题题库）数据完整、可用，并支持定期更新。 2.教务部门与命题教师愿意配合试点使用，并提供反馈。 3.学校现有的网络与服务器环境能够支撑系统部署。 风险： 1.语义模型对特定学科专业术语的理解可能不足，导致误判。 2.系统处理高并发上传时可能性能下降。数据安全与试卷保密要求高，若防护措施不当可能引发泄密。 3.教师可能因操作习惯或对新技术不熟悉而产生抵触。 障碍： 1.现有教务系统接口不统一，数据对接可能需要额外开发。 2.项目预算与人员投入需在短期内落实。 |  |  |  |
| Prepared By | Date | Approved By | Date |
| Team 23 | 2026.3.22 |  | 2026.3.22 |